ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

На Выполнение работ по ремонту помещений в группах структурного подразделения МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 1А

Содержание документации о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

СОДЕРЖАНИЕ

# Раздел 1. Общие ПОЛОЖЕНИЯ

# Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

# Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, НАЧАЛЬНОЙ СУММЫ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

# Раздел 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ и сопоставления ЗАЯВОК

# Раздел 5. Описание предмета закупки

# Раздел 6. Требования к содержанию, форме, оформлению, и составу заявки

# Раздел 7. ПРОЕКТ договора

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ## 1.1. Информация о Заказчике. Наименование Заказчика, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика, а также идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет указаны в Пункте 1.1. Раздела 2 «Информационная карта закупки». ## 1.2. Информация об органе, уполномоченном на определение Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) (далее - Уполномоченный орган). Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, а также идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет указаны в Пункте 1.2. Раздела 2 «Информационная карта закупки». ## 1.3. Сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещена информация об конкурсе в электронной форме: Сайт Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет указан в Пункте 1.3. Раздела 2 «Информационная карта закупки». ## 1.4. Срок, место и порядок представления документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: Извещение доступно в электронной форме на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/ (далее – ЕИС) и на сайте электронной площадки (адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет указан в Пункте 1.3. Раздела 2 «Информационная карта закупки») без взимания платы. Предоставление документации в печатной форме (на бумажном носителе) не осуществляется. Предоставление документации заинтересованным лицам до размещения на ЕИС не допускается. Документация предоставляется на русском языке. ## 1.5. Требования, предъявляемые к участникам закупки. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 1.5.1. К участникам конкурса в электронной форме могут быть установлены следующие единые обязательные требования: 1) соответствие участника закупки указанным в документации требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 8) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; Информация о наличии или отсутствии требований к участникам, указанных в подпунктах 2-8 пункта 1.5.1. Раздела 1 «Общие положения», указана в Пункте 3.1. Раздела 2. «Информационная карта закупки». Информация о наличии или отсутствии требования, указанного в подпункте 1 пункта 1.5.1. Раздела 1 «Общие положения», указана в Пункте 3.2. Раздела 2. «Информационная карта закупки». 1.5.2. В соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона о закупках, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Информация о наличии или отсутствии данного требования указана в Пункте 3.3. Раздела 2 «Информационная карта закупки». ## 1.6. Наименование и описание предмета закупки. Предмет договора указан в Пункте 2.1 Раздела 2 «Информационная карта закупки». Описание предмета закупки, информация о наименовании, количестве товара (объеме работы, услуги) указаны в Разделе 5 «Описание предмета закупки». Требования к безопасности, качеству товара, работы, услуги указаны в Разделе 5 «Описание предмета закупки». Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги указаны в Разделе 5 «Описание предмета закупки». Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика (в случае наличия таких требований) указаны в Разделе 5 «Описание предмета закупки». В случае, если Заказчиком в документации не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в Разделе 5 «Описание предмета закупки указано обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; ## 1.7. Условия договора. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Пункте 2.3. Раздела 2 «Информационная карта закупки». Информация о месте поставки товара, являющегося предметом договора, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом закупки, указана в Пункте 2.2. Раздела 2 «Информационная карта закупки». Информация об условиях поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указана в пункте 2.4. Раздела 2 «Информационная карта закупки». Форма, срок и порядок оплаты товара, работы, услуги указаны в пункте 2.5. Раздела 2 «Информационная карта закупки Заказчик вправе установить возможность выплаты аванса по договору в любом размере, но не превышающем начальную (максимальную) цену договора, за исключением случаев, когда такой размер определяется нормативными правовыми актами в сфере закупок отдельными видами юридических лиц. В случае установления заказчиком выплаты аванса по договору, информация о наличии и размере аванса установлена в пункте 2.7. Раздела 2 «Информационная карта закупки. ## 1.8. Начальная (максимальная) цена договора, начальная сумма цен единиц товаров, работ, услуг, обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги. Начальная (максимальная) цена договора, указана в Пункте 2.8.1. Раздела 2 «Информационная карта закупки». В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, определяются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены договора. При этом начальная цена единицы товара, работы, услуги обосновывается заказчиком. Информация о наличии или отсутствии таких цен указана в Пунктах 2.8.2. – 2.8.4. Раздела 2 «Информационная карта закупки». В случае, если в закупке указывается формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, определяются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены договора. При этом начальная цена единицы товара, работы, услуги обосновывается заказчиком. Информация о наличии или отсутствии таких цен, формуле цены указана в Пунктах 2.8.2. – 2.8.5. Раздела 2 «Информационная карта закупки». При этом условия, касающиеся применения начальной (максимальной) цены договора, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному значению цены договора. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной цены единицы товара, работы, услуги указано в Разделе 3 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг». Порядок формирования цены договора указан Пункте 2.9. Раздела 2 «Информационная карта закупки». При заключении договора цены единиц товаров (работ, услуг) формируются путем пропорционального снижения начальных (максимальных) цен единиц товаров (работ, услуг), указанных в документации, на значение, равное снижению начальной (максимальной) цены договора в процентном выражении. ## 1.9. Источник финансирования закупки Финансирование договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), который будет заключен по результатам настоящей закупки, будет осуществляться за счет средств, указанных в Пункте 2.6. Раздела 2 «Информационная карта закупки». ## 1.10. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с Поставщиками (Подрядчиками, Исполнителями), является российский рубль. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора - не применяется, все расчеты производятся в российских рублях. ## 1.11. Ограничение участия в определении Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). В случае указания в Пункте 3.4. Раздела 2 «Информационная карта закупки», действует ограничение в отношении участников конкурса в электронной форме, которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства должны быть внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ## 1.12. Сведения по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875). При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее – иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее – иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее – российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, устанавливающих: 1) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (далее – запрет); 2) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения (далее – ограничение); 3) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами (далее – преимущество). Предоставление национального режима осуществляется в соответствии с положениями Закона о закупках отдельными видами юридических лиц, Постановлением № 1875. Информация о предоставлении или не предоставлении национального режима, о мерах, установленных Постановлением № 1875 указана в Пункте 4.1 Раздела 2 «Информационная карта закупки». В случае, если Постановлением № 1875 установлена возможность неприменения запрета или ограничения, заказчик вправе не применять запрет или ограничение к товарам, работам, услугам по основаниям, установленным Постановлением № 1875. Информация о неприменении запрета или ограничения заказчиком указана в Пункте 4.2 Раздела 2 «Информационная карта закупки». ## 1.13. Форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения и (или) документации. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации указаны в Пункте 5.6. Раздела 2 «Информационная карта закупки». Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснении положений извещения и (или) документации не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснении положений извещения и (или) документации осуществляет разъяснение положений извещения и (или) документации и размещает его в ЕИС. Разъяснение положений извещения и (или) документации размещается в ЕИС с указанием предмета запроса, но без обозначения участника такой закупки, от которого поступил данный запрос. Разъяснение положений извещения и (или) документации не должно изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать размещение в ЕИС разъяснений положений извещения (документации) о конкурентной закупке. ## 1.14. Внесение изменений в извещение и (или) документацию о закупке, отмена закупки. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию до окончания срока подачи заявок. Изменения, вносимые в извещение, документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС, за исключением случаев, предусмотренных Законом о закупках, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение, документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. При внесении изменений в извещение и (или) документацию изменение предмета закупки не допускается. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать размещение в ЕИС извещения о внесении изменений в положения извещения (документации) закупке. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. По истечении срока для отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. При этом Заказчик не несет обязательств или ответственности перед участниками закупки в связи с принятием решения об отмене закупки. ## 1.15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изменений в такие заявки. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Внесение изменений и отзыв заявки осуществляется посредством использования функционала электронной площадки, на которой проводится закупка, в соответствии с регламентом работы электронной площадки. ## 1.16. Требования к содержанию, форме, оформлению, и составу заявки, в том числе к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, к описанию выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкуре6тной закупки, их количественных и качественных характеристик. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства подписывается участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки, усиленной квалифицированной электронной подписью. Заявка на участие в конкурсе, подаваемая участником, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги). 1. Первая часть заявки (в зависимости от предложения участника и установленных требований в извещении и документации) должна содержать информацию и документы, указанные Заказчиком в документации: 1) предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки; 2) информацию и документы участника закупки в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в конкурсной документации критерия «Качественные, функциональные и экологические характеристики предмета закупки»). При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки. 2. Вторая часть заявки на участие в конкурсе (в зависимости от установленных требований в извещении и документации) должна содержать информацию и документы, указанные Заказчиком в документации: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах местонахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурса с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо; 2) фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурса с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель; 3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурса с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 5) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурса с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: а) индивидуальным предпринимателем, если участником конкурса в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель; б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (руководитель), если участником конкурса в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо; 6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 9 настоящего пункта; 7) копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурса в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой; 8) информацию и документы об обеспечении заявки на участие в конкурсе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением о проведении конкурса с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, конкурсной документацией: а) реквизиты специального банковского счета участника конкурса с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником путем внесения денежных средств; б) независимую гарантию или ее копию, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником конкурса предоставляется независимая гарантия; 9) декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в конкурсе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства информацию в отношении участника: 9.1. соответствие участника закупки указанным в документации требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 9.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 9.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 9.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию, в случае, если им в установлен-ном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 9.5. отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 9.6. отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 9.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 9.8. обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; В составе декларации, предусмотренной настоящим подпунктом, участник закупки декларирует соответствие участника закупки требованиям, указанным в документации требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, предусмотренное подпунктом 9.1. раздела 1 «Общие положения», только в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При этом в такой декларации участник закупки указывает адрес сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещены эти информация и документы. Декларация представляется в составе заявки на участие с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом конкурса с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен конкурсной документацией. При этом не допускается требовать представления указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 11) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Закона о закупках отдельными видами юридических лиц; 12) информацию и документы участника закупки в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участнику конкурса с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в конкурсной документации критерия «Квалификация участников закупки»). При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки. 3. Предложение участника конкурса в электронной форме о цене договора (цене единицы товара, работы, услуги): Предложение участника конкурса в электронной форме должно содержать сведения о предлагаемой этим участником цене договора (единицы товара, работы, услуги). Цена договора (единицы товара, работы, услуги) указывается в рублях и не должна превышать начальную (максимальную) цену, установленную документацией. Исчерпывающий перечень документов и информации, предоставляемых участником закупки в составе заявке участника конкурса в электронной форме, указан в Разделе 6 «Требования к содержанию, форме, оформлению, и составу заявки». Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик установлены заказчиком в Разделе 6 «Требования к содержанию, форме, оформлению, и составу заявки». ## 1.17. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки). Для участия в конкурсе в электронной форме участник закупки направляет заявку оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в Пункте 5.1. Раздела 2 «Информационная карта закупки» с даты, указанной в Пункте 5.2. Раздела 2 «Информационная карта закупки» до предусмотренных в Пункте 5.3. Раздела 2 «Информационная карта закупки» даты и времени окончания срока подачи заявок. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку согласно разделу 6 «Требования к содержанию, форме, оформлению, и составу заявки» и в срок, которые установлены конкурсной документацией, посредством использования функционала электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, на которой проводится закупка, направляет оператору ЭП заявку на участие в закупке. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением и (или) документацией о закупке, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке. Подача заявки означает, что участник закупки изучил Положение о закупке, настоящее извещение, документацию (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к нему, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в извещении, документации Заявка на участие в конкурсе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства подписывается участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки, усиленной квалифицированной электронной подписью. Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается. ## 1.18. Даты рассмотрения частей заявок на участие в закупке. Рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется в дату, указанную в Пункте 5.4. Раздела 2 «Информационная карта закупки». Рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется в дату, указанную в Пункте 5.4. Раздела 2 «Информационная карта закупки». ## 1.19. Порядок подведения итогов закупки (этапов закупки). Оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного в извещении, конкурсной документации. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не может превышать 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства комиссия оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. Указанный протокол составляется и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения первых частей заявок. Протокол рассмотрения первых частей заявок в течение трех дней, следующих за днем его подписания, направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается в ЕИС. Оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок на участие в конкурсе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, а также предложения о цене договора в срок, установленный извещением, конкурсной документацией, но не ранее срока размещения в ЕИС протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, а также предложений о цене договора не может превышать один рабочий день после направления оператором электронной площадки информации, указанной в абзаце 6 п. 1.20 настоящего раздела. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в конкурсе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке, предусмотренном Положением о закупке, а также на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства присваивает каждой заявке на участие в конкурсе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый порядковый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, которая поступила ранее других заявок. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, комиссия принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в конкурсе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Положением о закупке, конкурсной документацией. Победителем конкурса в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства признается участник такого конкурса, заявка которого соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства которого присвоен меньший порядковый номер. На основании результатов рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оформляется итоговый протокол конкурса с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. указанный протокол составляется и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения вторых частей заявок. Итоговый протокол конкурса в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в течение трех дней, следующих за днем его подписания, направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается в ЕИС. Подведение итогов осуществляется в дату, указанную в Пункте 5.5. Раздела 2 «Информационная карта закупки». ## 1.20. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок сопоставления и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме (далее – конкурс), комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее – комиссия) рассматривает и оценивает такие заявки по цене договора и иным критериям, указанным в настоящем Разделе документации. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие конкурсе, показатели оценки по критериям, детализирующие показатели оценки по показателям, их значимость предусмотрены в таблице 1 Раздела 4 «Критерии оценки и сопоставления заявок». Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется на основании Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц города Красноярска, утвержденного распоряжением администрации города Красноярска от 05.12.2023 № 3-мз, Положения о закупке заказчика, с использованием критериев оценки и сопоставления заявок, их показателей, детализирующих показателей, предусмотренных в таблице 1 Раздела 4 «Критерии оценки и сопоставления заявок». Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых Заказчиком, должна составлять 100 процентов. Для оценки заявок (предложений в электронной форме) по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов. Сумма величин значимости детализирующих показателей оценки должна составлять 100 процентов. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (предложения). Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. 1.20.1. Оценка и сопоставление заявок по критерию оценки «Цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги». 1. Значение количества баллов по критерию оценки «Цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги», присваиваемое заявке, которая подлежит оценке по указанному критерию оценки (БЦi), определяется по одной из следующих формул: а) за исключением случаев, предусмотренных литерой «б» настоящего подпункта и подпунктом 2 пункта 1.20.1. Раздела 1 «Общие положения»: где: Цi - предложение участника закупки о цене договора, или о сумме цен всех договоров, заключаемых по результатам проведения совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или о сумме цен единиц товара, работы, услуги, в том числе при проведении в этом случае совместного конкурса, заявка (часть заявки) которого подлежит оценке по критерию оценки «Цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги» (далее - ценовое предложение); Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных участниками закупки, заявки (части заявки) которых подлежат оценке по критерию оценки «Цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги»; б) в случае если по результатам применения формулы, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, при оценке хотя бы одной заявки получено значение, являющееся отрицательным числом, значение количества баллов по критерию оценки «Цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги» всем заявкам, подлежащим оценке по указанному критерию оценки (БЦi), определяется по формуле: где: Цнач - начальная (максимальная) цена договора, или сумма начальных (максимальных) цен каждого договора, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или начальная сумма цен единиц товаров, работ, услуг, в том числе при проведении в таком случае совместного конкурса. 2. Если при подаче предложений о цене договора либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги подано ценовое предложение, предусматривающее снижение таких цены договора либо суммы цен ниже нуля, значение количества баллов по критерию оценки «Цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги» (БЦi) определяется в следующем порядке: а) для подлежащей оценке заявки участника закупки, ценовое предложение которого не предусматривает снижение цены договора либо суммы цен ниже нуля, по критерию оценки «Цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги» значение количества баллов по указанному критерию оценки (БЦi) определяется по формуле: б) для подлежащей оценке заявки участника закупки, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены договора либо суммы цен ниже нуля, по критерию оценки «Цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги» значение количества баллов по указанному критерию оценки (БЦi) определяется по формуле: Оценка заявок по критерию оценки «Цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги» осуществляется в соответствии со следующими требованиями: Заявкам, содержащим наилучшее ценовое предложение, а также предложение, равное такому наилучшему ценовому предложению, присваивается 100 баллов; Значение Цл при применении формулы, предусмотренной литерой «а» подпункта 2 пункта 1.20.1. настоящего раздела документации, и значения Цл и Цi при применении формулы, предусмотренной литерой «б» подпункта 2 пункта 1.20.1. настоящего раздела документации, указываются без знака «минус»; Применение заказчиком показателей оценки по критерию оценки «Цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги» не допускается. 1.20.2. Оценка и сопоставление заявок по нестоимостному критерию оценки. Нестоимостной критерий оценки и сопоставления заявок установлен в таблице 1 Раздела 4 «Критерии и показатели оценки и сопоставления заявок». Оценка заявок участников конкурса по нестоимостному критерию оценки осуществляется с учетом показателей, детализирующих показателей, предусмотренных в таблице 1 Раздела 4 «Критерии и показатели оценки и сопоставления заявок». Оценка заявки (части заявки) по нестоимостному критерию оценки определяется путем суммирования среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее рассмотрении и оценке членами комиссии по каждому показателю оценки, умноженного на значимость соответствующего показателя оценки. При этом среднее количество баллов определяется путем суммирования количества баллов, присвоенных каждым членом комиссии, и последующего деления на количество таких членов. Оценка заявки (части заявки) по показателю оценки определяется путем суммирования среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее рассмотрении и оценке членами комиссии по каждому детализирующему показателю, умноженного на значимость соответствующего детализирующего показателя. При этом среднее количество баллов определяется путем суммирования количества баллов, присвоенных каждым членом комиссии, и последующего деления на количество таких членов. 1. В случае отсутствия функциональной зависимости между значением характеристики, определенной количественным значением, и значением количества присваиваемых баллов, а также в случае, если характеристика не определяется количественным значением, значение количества баллов по детализирующему показателю (а в случае отсутствия детализирующего показателя – по показателю оценки, а в случае отсутствия показателей, детализирующих показателей – по критерию оценки) присваивается заявке, подлежащей оценке, по шкале оценки. При этом таблицей 1 Раздела 4 «Критерии и показатели оценки и сопоставления заявок», устанавливаются значения количества баллов, присваиваемые за предлагаемое (предлагаемые) участником закупки количественное значение (значения) характеристики или предлагаемое участником закупки свойство (свойства) предмета закупки. В случае, если предусматривается оценка наличия или отсутствия характеристики, шкала оценки должна предусматривать присвоение: а) 100 баллов заявке (части заявки), содержащей предложение о наличии характеристики или свойства предмета закупки, а при отсутствии характеристики объекта закупки - 0 баллов (если лучшим является наличие характеристики); б) 100 баллов заявке (части заявки), содержащей предложение об отсутствии характеристики или свойства предмета закупки, а при наличии характеристики - 0 баллов (если лучшим является отсутствие характеристики). 2. В случае если, характеристика, предусмотренная детализирующим показателем, определяется количественным значением, таблицей 1 Раздела 4 «Критерии и показатели оценки и сопоставления заявок» могут быть предусмотрены предельное минимальное или предельное максимальное значение такой характеристики. Значение количества баллов, присваиваемых по детализирующему показателю (БПi) рассчитывается по одной из следующих формул: а) в случае, если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки, - по формуле: # БПi=Хmax-Хi×100Хmax-Хmin где: Хmax - максимальное значение, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке по детализирующему показателю; Хi – значение, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке по детализирующему показателю; Хmin - минимальное значение, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке по детализирующему показателю; б) в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки, - по формуле: БПi=Хi-Хmin×100Хmax-Хmin в) в случае, если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле: # БПi=Хmax-Хi×100Хmax-Хminпред где - предельное минимальное значение характеристики объекта закупки, установленное заказчиком; г) в случае, если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле: БПi=Хmaxпред-Хi×100Хmaxпред-Хmin где - предельное максимальное значение характеристики, установленное заказчиком; д) в случае, если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки и установлены предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки и предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле: БПi=Хmaxпред-Хi×100Хmaxпред-Хminпред е) в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле: БПi=Хi-Хmin×100Хmaxпред-Хmin ж) в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле: БПi=Хi-Хminпред×100Хmax-Хminпред з) в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлены предельное минимальное значение () характеристики объекта закупки и предельное максимальное значение () характеристики объекта закупки, - по формуле: БПi=Хi-Хminпред×100Хmaxпред-Хminпред Если установлены предельное максимальное значение и (или) предельное минимальное значение и в предложении участника закупки содержится значение, которое выше и (или) ниже такого предельного значения соответственно, баллы по детализирующему показателю присваиваются в размере, предусмотренном для соответствующего предельного значения. В случае отсутствия детализирующих показателей, значение количества баллов, присваиваемых по показателю, рассчитывается по формулам, указанным в в подпункте 2 пункта 1.20.2 настоящего раздела. В случае отсутствия показателей, детализирующих показателей, значение количества баллов, присваиваемых по критерию, рассчитывается по формулам, указанным в подпункте 2 пункта 1.20.2 настоящего раздела. Документы, подтверждающие наличие у участника соответствия детализирующему показателю, установлены в таблице 2 «Отдельные положения о применении отдельных критериев оценки, показателей оценки, детализирующих показателей оценки» Раздела 4 «Критерии и показатели оценки и сопоставления заявок». 1.20.3. Итоговая оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется следующим образом: Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг (Бi) каждой заявки вычисляется как сумма рейтингов заявки по каждому критерию оценки заявки: Бi = БЦi+ БХ1i+ БХ2i, где Бi– итоговый рейтинг заявки. БЦi– рейтинг заявки по критерию «Цена договора» с учетом коэффициента значимости критерия оценки; БХ1i, БХ2i–рейтинг заявки по нестоимостным критериям оценки заявки, указанным в таблице 1 Раздела 4 «Критерии и показатели оценки и сопоставления заявок» с учетом коэффициента значимости нестоимостного критерия оценки. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если, в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. ## 1.21. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления. Информация о наличии или отсутствии требования обеспечения заявки на участие в закупке, а также о размере обеспечения заявки установлена в Пункте 6.1. Раздела 2 «Информационная карта закупки». Обеспечение заявок может предоставляться участниками закупки путем внесения денежных средств или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. Предоставление обеспечения заявки в форме внесения денежных средств осуществляется с учетом следующих особенностей: 1) денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом о контрактной системе (далее – специальный банковский счет); 2) блокирование денежных средств, предназначенные для обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, блокируются банком на основании информации, направленной оператором электронной площадки в порядке и в сроки, предусмотренные Законом о закупках отдельными видами юридических лиц. При предоставлении обеспечения заявки в форме независимой гарантии такая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Закона о контрактной системе и соответствовать требованиям частей 14.1, 14.3 статьи 3.4. Закона о закупках отдельными видами юридических лиц, Положения о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке на специальный банковский счет, прекращают блокироваться в порядке и случаях, установленных Правительством Российской Федерации. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке на специальный банковский счет перечисляются на счет Заказчика, указанный в пункте 6.2 Раздела 2 «Информационная карта закупки», или Заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке в случаях: 1) уклонения или отказа участника закупки от заключения договора; 2) непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных Законом о закупках отдельными видами юридических лиц, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае если в пункте 7.1 Раздела 2 «Информационная карта закупки» установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). ## 1.22. Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается, срок его исполнения. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора в размере, указанном в Пункте 7.1. Раздела 2 «Информационная карта закупки». Обеспечение исполнения договора может предоставляться в виде независимой гарантии, или внесением денежных средств на указанный в Пункте 7.2. Раздела 2 «Информационная карта закупки» счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. При выборе обеспечения в форме независимой гарантии, такая гарантия должна соответствовать требованиям части 31 статьи 3.4. Закона о закупках отдельными видами юридических лиц, Положения о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. В случае установления заказчиком обеспечения исполнения договора, основное обязательство, исполнение которого обеспечивается и срок его исполнения установлен пунктом 7.3. Раздела 2 «Информационная карта закупки». ## 1.23. Антидемпинговые меры Заказчик вправе установить условие о применении антидемпинговых мер в случае, если участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора. Информация о применении или неприменении Заказчиком антидемпинговых мер указана в пункте 7.4. Раздела 2 «Информационная карта закупки». В случае, если в извещении (документации) о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и начальная (максимальная) цена договора составляет пятнадцать миллионов рублей и более, то участник закупки, с которым заключается договор, предложивший цену договора на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении (документации) о закупке. В случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет менее пятнадцати миллионов рублей, то участник закупки, с которым заключается договор, предложивший цену договора на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, должен предоставить Заказчику обоснование предлагаемой цены договора с одновременным предоставлением обеспечения исполнения договора в размере, указанном в извещении, документации или обеспечение исполнения договора в размере, предусмотренном абзацем 2 настоящего пункта (в случае установления в извещении (документации) о закупке требования об обеспечении исполнения договора). Обоснование предлагаемой цены договора может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, с которым заключается договор, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника осуществить поставку товара, выполнить работы, оказать услуги по предлагаемой цене. Обоснование предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней с момента опубликования в ЕИС итогового протокола. Если участник закупки, с которым заключается договор, не предоставил Заказчику обоснование предлагаемой цены договора в срок в течение пяти дней с момента опубликования в ЕИС итогового протокола, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае если в результате анализа обоснования предлагаемой цены договора Заказчик придет к мотивированному выводу о невозможности участника закупки, с которым заключается договор, исполнить договор на предложенных им условиях, то Заказчик отказывается от заключения договора в порядке, предусмотренном разделом XXXIV Положения о закупках заказчика. В случаях, предусмотренных абзацами 5,6 настоящего пункта, Заказчик вправе заключить договор со следующим участником закупки, предложение которого содержит лучшее условие о цене договора, следующее после предложения о цене договора победителя закупки. ## 1.24. Срок, в течение которого победитель или единственный участник закупки, либо участник, с которым в соответствии с Положением заключается договор при уклонении победителя (участника), должен подписать проект договора. Договор по результатам конкурентной закупки заключается в соответствии с извещением (документацией) на условиях, предложенных в заявке участника закупки, с которым принято решение о заключении договора, в срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки. В случае если участник закупки, с которым принято решение о заключении договора, не предоставил Заказчику в срок, установленный в извещении (документации) о закупке в соответствии с Положением о закупке, подписанный им договор, либо направил Заказчику письменный отказ от заключения договора, либо не предоставил обеспечение исполнения договора, в том числе с учетом применения антидемпинговых мер, установленных заказчиком в извещении (документации) либо предъявил встречные требования по условиям договора, противоречащие положениям извещения (документации) о закупке, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в извещении (документации) о закупке). В случае, если участник закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер и который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. При этом договор заключается в порядке, предусмотренном Положением о закупке. В случае отказа второго участника закупки от заключения договора заказчик вправе заключить договор с третьим участником закупки, которому был присвоен третий номер По результатам закупочной процедуры на электронной площадке Участнику направляется проект договора, который он должен заполнить своими данными в полном объеме. ## 1.25. Возможность одностороннего отказа от исполнения договора. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с Положением заказчика указана в пункте 7.5. Раздела 2 «Информационная карта закупки».

Раздел 3

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальной

суммы цен единиц товаров, работ, услуг, цены договора, заключаемого

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Выполнение работ по ремонту помещений в группах структурного подразделения МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 1А

| Основные характеристики объекта закупки | Согласно Раздела 5 документации «Описание предмета закупки» |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦД | Проектно-сметный метод |
| Расчет НМЦД | НМЦД определена на основании локального сметного расчёта (Приложение № 1 к Разделу 3) |
| Дата подготовки обоснования НМЦД: 07.04.2026 года |  |

Заместитель директора

МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко_____________________ А.Е. Пугачева

«07» апреля 2026 г.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

| 1. Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Информация о Заказчике | Наименование Заказчика: Муниципальное автономное образовательное учреждение Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко (МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко) ИНН: 2464027165 КПП: 246401001 Место нахождения: 660064, г. Красноярск, ул. Семафорная, 247 «а» Почтовый адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Семафорная, 247 «а» Адрес электронной почты: lyc9@mailkrsk.ru Номер контактного телефона: 2(391)236-61-00 Ответственное должностное лицо Заказчика: Осетрова Ирина Геннадьевна |
| 1.2. | Информация об органе, уполномоченном на определение Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) | Наименование: Департамент муниципального заказа администрации города Красноярска ИНН: 2466203803 КПП: 246601001 Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93, каб. 629 Адрес электронной почты zakaz@admkrsk.ru Номер контактного телефона: 8 (391) 226-10-32 |
| 1.3. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | www.rts-tender.ru |
| 1.4. | Способ определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 2. Информация о предмете закупки, условиях договора |  |  |
| 2.1. | Предмет договора | Выполнение работ по ремонту помещений в группах структурного подразделения МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 1А |
| 2.2. | Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | 660064, г. Красноярск, ул. Матросова, 1А |
| 2.3. | Сроки (периоды) поставки товара выполнения работы, оказания услуги | с 01.07.2026 года по 09.08.2026 года |
| 2.4. | Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | В соответствии с описанием предмета закупки (Раздел 5), проектом договора (Раздел 7). |
| 2.5. | Форма, срок и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением по факту выполнения работ, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки выполненных работ. Под документом о приемке понимается: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета и/или счета-фактуры (для плательщиков НДС) |
| 2.6. | Источник финансирования | Средства автономных учреждений |
| 2.7. | Размер аванса | аванс не установлен |
| 2.8. Начальная (максимальная) цена договора, начальная сумма цен единиц товаров, работ, услуг |  |  |
| 2.8.1 | Начальная (максимальная) цена договора | Предусмотрено, 486698,96 рублей |
| 2.8.2 | Начальная цена единицы товара, работы услуги | не предусмотрено |
| 2.8.3 | Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги | не предусмотрено |
| 2.8.4 | Максимальное значение цены договора | не предусмотрено |
| 2.8.5 | Формула цены договора | не предусмотрено |
| 2.9. | Порядок формирования цены договора | Цена договора должна быть сформирована с учетом всех затрат Подрядчика, в том числе связанных с выполнением работ в соответствии с условиями договора, включая: стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ; стоимость сертификации (декларирования) соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации); стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки; расходы по вывозу мусора, неиспользованных материалов и оборудования; стоимость гарантийных обязательств; все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия договора; расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с исполнением обязательств по договору, а также включать в себя прибыль Подрядчика |
| 3. Требования к участникам закупки |  |  |
| 3.1. | Требования к участникам закупки, предусмотренные подпунктами 2-8 пункта 1.5.1. Раздела 1 «Общая информация». | Установлены |
| 3.2. | Требование о соответствии участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (подпункт 1 пункта 1.5.1. Раздела 1 «Общая информация»). | Не установлены. |
| 3.3. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) | Установлено |
| 3.4. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 3.5. | Дополнительные требования к участникам закупки, в отношении наличия опыта исполнения (с учетом правопреемства) договора на поставку аналогичных товаров, выполнение аналогичных работ, оказание аналогичных услуг | Не установлены |
| 3.6. | Требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 4. Национальный режим при осуществлении закупки |  |  |
| 4.1. | Сведения по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в соответствии с Постановлением № 1875 | Не предоставляется |
| 4.2. | Сведения о возможности и основании неприменения заказчиком запрета или ограничения в соответствии с Постановлением № 1875 | Не предоставляется |
| 5. Срок, место подачи заявок, срок рассмотрения заявок (частей заявок), срок предоставления разъяснений положений извещения и (или) документации |  |  |
| 5.1. | Место подачи заявок | Адрес электронной площадки в сети Интернет: www.rts-tender.ru |
| 5.2. | Дата начала подачи заявок на участие в закупке | Датой начала подачи заявок является дата публикации извещения |
| 5.3. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | 09 час. 00 мин. (по местному времени) «30» апреля 2026 г. |
| 5.4. | Дата рассмотрения заявок (первых, вторых частей заявок) | Дата рассмотрения первых частей заявок: «04» мая 2026 г. Дата рассмотрения вторых частей заявок: «05» мая 2026 г. |
| 5.5. | Дата подведения итогов | «05» мая 2026 г. |
| 5.6. | Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения и (или) документации | 23 час. 59 мин. (по местному времени) «29» апреля 2026 г. |
| 6. Обеспечение заявок на участие в закупке |  |  |
| 6.1. | Размер обеспечения заявок | Не предусмотрено |
| 6.2. | Реквизиты счета, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику | Требование к обеспечению заявок не предусмотрено |
| 7. Заключение договора |  |  |
| 7.1. | Размер обеспечения исполнения договора | Обеспечение предусмотрено в размере 5.00% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 24334 рубля 95 копеек |
| 7.2 | Реквизиты для перечисления денежных средств в счет обеспечения исполнения договора | Получатель: Департамент финансов администрации города Красноярска (МАОУ Лицей № 9 "Лидер" имени А.М. Клешко л/с 903Щ5210000) ОКЦ № 1 СибГУ БАНКА РОССИИ /УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск БИК 015004950 ЕКС 40102810445370000043 счет 03234643047010005100 |
| 7.3. | Основное обязательство, исполнение которого обеспечивается, срок его исполнения | Выполнение работ по ремонту помещений в группах структурного подразделения МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 1А с 01.07.2026 года по 09.08.2026 года |
| 7.4. | Антидемпинговые меры | не применяются |
| 7.5. | Возможность одностороннего отказа от исполнения договора | Предусмотрена договором |

Раздел 5. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Наименование работы: Выполнение работ по ремонту помещений в группах структурного подразделения МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 1А.

Код по ОКПД2: 43.39.19.190 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.

Единица измерения: 1 условная единица.

Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту помещений в группах структурного подразделения МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 1А, в объеме, согласно локальному сметному расчету (приложение № 1 к разделу 5 Описания предмета закупки).

Требования к безопасности, качеству работы:

Во время проведения работ должны быть обеспечены мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе Федеральным Законам, нормативным документам/актам, СНиПам, ГОСТам, правилам, регламентам, технологиям, инструкциям, указаниям, нормам и иным документам, действующим на момент выполнения работ.

Используемые в работе материалы должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Не допускается применение материалов и оборудования, бывшего в использовании, за исключением материалов и оборудования, демонтированных в процессе выполнения работ и пригодных к дальнейшему использованию в рамках данного договора. Используемые материалы должны иметь действующий срок годности, а также наличие сертификата и/или паспорта качества.

Обязанность по обеспечению материалами, изделиями, в том числе деталями и конструкциями несет на себе Подрядчик.

Нормальное функционирование Объекта при его правильной эксплуатации на протяжении гарантийного срока.

Своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке работ, а также в период гарантийного срока, указанных в предписаниях, письмах и уведомлениях Заказчика.

Не приступать к работам, следующим за скрытыми работами, без их освидетельствования Заказчиком с участием привлеченной уполномоченной организации. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а за тем восстановить за свой счет.

По мере готовности работ, показатели качеств которых влияют на безопасность эксплуатации объекта, и если в соответствии с технологией выполнение работ эти показатели не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ (скрытые работы), Подрядчик извещает Заказчика о сроках выполнения соответствующих работ в виде оформления актов освидетельствования скрытых работ и сообщения Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня путем направления уведомления в адрес Заказчика на электронную почту, указанную в реквизитах Заказчика.

В случае выполнения последующих работ без надлежащего уведомления Заказчика о необходимости освидетельствования, предшествующих скрытых работ, исключается право требования оплаты объемов, соответствующих не освидетельствованных Заказчиком скрытых работ.

В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, не превышающие тридцатидневный период. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением при необходимости квалифицированной экспертизы. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

Подрядчик несет полную ответственность за качественное выполнение работ по договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

Требования к гарантии качества:

Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование составляет 3 (три) года со дня подписания Заказчиком документа о приемке. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания документа о приемке выполненных работ Заказчиком.

Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока в срок, указанный Заказчиком в заявлении об обнаружении таких недостатков (дефектов).

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

Приложения к описанию предмета закупки:

- Приложение № 1 к Разделу 5 – локальный сметный расчет (в отдельном приложении).

# Раздел 4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

# Таблица 1. Критерии и показатели оценки заявок на участие в закупке

| N | Критерий оценки | Значимость критерия оценки, процентов | Показатель оценки | Значимость показателя оценки, процентов | Показатель оценки, детализирующий показатель оценки | Значимость показателя оценки, детализирующего показатель оценки, процентов | Формула оценки или шкала оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги | 40.00 | - | - | - | - | Оценка заявок по критерию «Цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги» осуществляется по одной из формул, предусмотренных пунктом 1.20.1. Раздела 1 «Общие положения». |
| 2. | Квалификация участников закупки | 60.00 | опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, связанный с предметом договора; 100.00; Общее количество исполненных участником закупки договоров; 100.00; Лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и установлено предельное максимальное значение. Оценка заявок осуществляется по одной из формул, предусмотренных литерой «е» подпункта 2 пункта 1.20.2. Раздела 1 «Общие положения». При этом: Предельное максимальное значение: Xпредmax - 5 штук, исключительно контрактов, заключенных и исполненных в соответствии с Законом о контрактной системе и договоров, заключенных и исполненных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».. |

Таблица 2. «Отдельные положения о применении отдельных критериев оценки, показателей оценки, детализирующих показателей оценки»

| N | Наименование критерия оценки, показателя оценки, детализирующего показателя оценки | Положение о применении критерия оценки, показателя оценки, детализирующего показателя оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Квалификация участников закупки: Опыт поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, связанный с предметом договора: Общее количество исполненных участником договоров | К оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) исключительно контракты, заключенные и исполненные в соответствии с Законом о контрактной системе и договоры, заключенные и исполненные в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – договор), стоимостью каждого такого договора не менее 20% от начальной (максимальной) цены договора, заключаемого по результатам проведения конкурса. Предмет договоров, оцениваемых по детализирующему показателю, сопоставимый с предметом договора, заключаемого по результатам конкурса: - выполнение работ по ремонту здания (зданий) и/или помещений в здании. Перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта выполнения работ, связанного с предметом договора: 1) копии исполненных договоров, стороной по которым являлся участник закупки в качестве подрядчика; 2) копии акта (актов) приемки выполненных работ, составленные при исполнении такого договора или иные документы, подтверждающие исполнение договора. К оценке принимаются документы, представленные в заявке в полном объеме, со всеми приложениями, соглашениями, являющимися их неотъемлемой частью. К оценке принимаются документы в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. Представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые сведения, подписи и печати (при наличии). Последний акт, составленный при исполнении договора, или иной документ, подтверждающий его исполнение (далее – акт приемки) должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок. В случае, если указанная в итоговом акте приемки стоимость выполненных работ по договору не совпадает с ценой договора, участник также предоставляет документ, подтверждающий полное и надлежащее исполнение им обязательств по договору, а именно: копии всех остальных актов приемки выполненных работ по договору и/или соглашение об уменьшении/увеличении цены договора либо о расторжении договора в связи с отсутствием необходимости выполнения работ и/или иной документ, подтверждающий и надлежащее исполнение обязательств по договору. Договор должен быть исполнен в полном объеме на момент подачи заявки на участие в данном открытом конкурсе. Договоры, по которым не приложены документы, подтверждающие их исполнение, не будут оцениваться. В случае, если представлены не все копии документов о приемке выполненных работ, подтверждающие исполнение представленного участником закупки договора за весь срок его действия, данный договор при оценке не учитывается. Также оценке не подлежит договор, выполнение работ по которому продолжается (договор является незавершенным). Предоставление в составе заявки на участие в закупке реестрового номера контракта (договора), размещенного в Единой информационной системе (далее – ЕИС) содержащего всю необходимую информацию об исполнении не является основанием не осуществить оценку соответствующего опыта участника (в случае отсутствия в реестре контрактов (договоров), размещенных в ЕИС сведений об исполненном контракте (договоре) и/или сведений о подрядчике и/или сумме выполненных работ и/или документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта выполнения работ, связанного с предметом договора, в составе заявки должны быть представлены копии документов, подтверждающих опыт, в полном объеме). Сведения об исполненных договорах рекомендуется предоставлять согласно рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 1 к Разделу 6 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке»). Непредставление в составе заявки на участие в закупке вышеуказанных документов и/или сводного перечня договоров не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. |

РАЗДЕЛ 6

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в закупке документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований.

Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений в рамках документов одной заявки, а также информации заполненной посредством сервисов электронной площадки и таких документов, приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением, документацией конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Заявка подается участником процедуры закупки в электронной форме на электронной площадке www.rts-tender.ru в срок, указанный в извещении, документации о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с приложением документов или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным извещением, документацией  о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме с участием СМСП подписывается участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки, усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявка на участие в конкурсе, подаваемая участником, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (единицы товара, работы, услуги).

1. Первая часть заявки должна содержать информацию и документы, указанные Заказчиком в документации:

предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки

(предложением участника закупки будет являться дача согласия выполнить работы, являющиеся предметом закупки, на условиях, установленных документацией, извещением и Приложениями к ним) ;

2. Вторая часть заявки на участие в конкурсе (в зависимости от предложения участника и установленных требований в извещении и документации) должна содержать информацию и документы, указанные Заказчиком в документации:

наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах местонахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурса с участием СМСП является юридическое лицо;

фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурса с участием СМСП является индивидуальный предприниматель;

идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса с участием СМСП или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурса с участием СМСП является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурса с участием СМСП, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником конкурса в электронной форме с участием СМСП является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (руководитель), если участником конкурса в электронной форме с участием СМСП является юридическое лицо;

копию решения о согласии на совершение крупной сделки или  о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурса в электронной форме с участием СМСП заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в конкурсе с участием СМСП информацию в отношении участника:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

- отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Декларация представляется в составе заявки на участие с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки;

информацию и документы участника закупки в отношении критерия «Квалификация участников закупки», а именно:

К оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) исключительно контракты, заключенные и исполненные в соответствии с Законом о контрактной системе и договоры, заключенные и исполненные в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – договор), стоимостью каждого такого договора не менее 20% от начальной (максимальной) цены договора, заключаемого по результатам проведения конкурса.

Предмет договоров, оцениваемых по детализирующему показателю, сопоставимый с предметом договора, заключаемого по результатам конкурса:

- выполнение работ по ремонту здания (зданий) и/или помещений в здании.

Перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта выполнения работ, связанного с предметом договора:

1) копии исполненных договоров, стороной по которым являлся участник закупки в качестве подрядчика;

2) копии акта (актов) приемки выполненных работ, составленные при исполнении такого договора или иные документы, подтверждающие исполнение договора.

К оценке принимаются документы, представленные в заявке в полном объеме, со всеми приложениями, соглашениями, являющимися их неотъемлемой частью.

К оценке принимаются документы в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. Представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые сведения, подписи и печати (при наличии).

Последний акт, составленный при исполнении договора, или иной документ, подтверждающий его исполнение (далее – акт приемки) должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок.

В случае, если указанная в итоговом акте приемки стоимость выполненных работ по договору не совпадает с ценой договора, участник также предоставляет документ, подтверждающий полное и надлежащее исполнение им обязательств по договору, а именно: копии всех остальных актов приемки выполненных работ по договору и/или соглашение об уменьшении/увеличении цены договора либо о расторжении договора в связи с отсутствием необходимости выполнения работ и/или иной документ, подтверждающий и надлежащее исполнение обязательств по договору.

Договор должен быть исполнен в полном объеме на момент подачи заявки на участие в данном открытом конкурсе. Договоры, по которым не приложены документы, подтверждающие их исполнение, не будут оцениваться. В случае, если представлены не все копии документов о приемке выполненных работ, подтверждающие исполнение представленного участником закупки договора за весь срок его действия, данный договор при оценке не учитывается. Также оценке не подлежит договор, выполнение работ по которому продолжается (договор является незавершенным).

Предоставление в составе заявки на участие в закупке реестрового номера контракта (договора), размещенного в Единой информационной системе (далее – ЕИС) содержащего всю необходимую информацию об исполнении не является основанием не осуществить оценку соответствующего опыта участника (в случае отсутствия в реестре контрактов (договоров), размещенных в ЕИС сведений об исполненном контракте (договоре) и/или сведений о подрядчике и/или сумме выполненных работ и/или документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта выполнения работ, связанного с предметом договора, в составе заявки должны быть представлены копии документов, подтверждающих опыт, в полном объеме).

Сведения об исполненных договорах рекомендуется предоставлять согласно рекомендуемой форме, приведенной в Приложении №  к Разделу 6 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке»).

Непредставление в составе заявки на участие в закупке вышеуказанных документов и/или сводного перечня договоров не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

3. Предложение участника конкурса в электронной форме о цене договора:

Предложение участника конкурса в электронной форме должно содержать сведения о предлагаемой этим участником цене договора. Цена договора указывается в рублях и не должна превышать начальную (максимальную) цену, установленную документацией.

Приложение № 1 к Разделу 6 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке»

Рекомендуемая форма

о наличии у ___________________________________ опыта,

(наименование участника)

связанного с предметом договора

| № п/п | Наименование Контрагента по договору (контракту), в том числе ИНН | Дата заключения договора (контракта) | Наименование предмета договора (контракта) | Цена договора (контракта) (рублей с НДС) | Дата исполнения договора (контракта) | Цена исполненного договора (контракта), рублей | Реестровый номер договора (контракта) из ЕИС и/или ссылка на договор (контракт) в ЕИС, в случае наличия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____

на выполнение работ по ремонту помещений в группах структурного подразделения МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 1А

г. Красноярск 		   						      «___» ____________ 2026 год

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко (МАОУ Лицей №9 "Лидер" имени А.М. Клешко), в лице директора Осетровой Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _______________ закупки ______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующей на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов конкурса  в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № ________ от _________, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг МАОУ Лицей №9 "Лидер" имени А.М. Клешко, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Наименование предмета закупки: выполнение работ по ремонту помещений в группах структурного подразделения МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 1А.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту помещений в группах структурного подразделения МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 1А (далее - работы) в обусловленный пунктом 3.1. настоящего Договора срок, в объеме, согласно локальному сметному расчету (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик - принять и оплатить работы по условиям настоящего Договора в объеме и по ценам, указанным в локальном сметном расчете (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Место выполнения работ: 660064, г. Красноярск, ул. Матросова, 1А.

1.4. Закупка осуществлялась путем проведения торгов у субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.5. Ответственный за исполнение договора: директор Осетрова Ирина Геннадьевна, телефон: 2(391)236-61-00, адрес электронной почты: lyc9@mailkrsk.ru.

## 2.ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена по настоящему договору установлена на основании локального сметного расчета (Приложение № 1 к Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора, предложенной ______________________, и составляет _____________ рублей ______ копеек (__________________________), в том числе НДС -________ руб. ____коп./ (НДС не облагается).

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных разделом 9 настоящего договора.

Цена договора сформирована с учетом всех затрат Подрядчика, в том числе связанных с выполнением работ в соответствии с условиями договора, включая: стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ; стоимость сертификации (декларирования) соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации); стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки; расходы по вывозу мусора, неиспользованных материалов и оборудования; стоимость гарантийных обязательств; все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия договора; расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с исполнением обязательств по договору, а также включать в себя прибыль Подрядчика.

Цена договора уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Источник финансирования настоящего договора – средства автономных учреждений.

2.4. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением по факту выполнения работ, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки выполненных работ. Под документом о приемке понимается: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета и/или счета-фактуры (для плательщиков НДС).

2.5. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. Заказчик вправе произвести удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

2.7. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, допускается изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг. В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом РФ утратившими силу положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящихся к плановому периоду, предусмотрена возможность расторжения настоящего Договора (В соответствии с п. 5 ст. 78.1 БК РФ).

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ: с 01.07.2026 года по 09.08.2026 года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

-   выполнить работы по ремонту помещений в группах структурного подразделения МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 1А, в объеме, согласно локального сметного расчета (Приложение № 1 к Договору) и настоящим договором;

-  своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора;

- обеспечить выполнение работ надлежащего качества, с соблюдением требований, установленных проектной документацией, в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора;

- выполнить свои обязательства в объёме, соответствующем смете и условиям настоящего договора; изменения либо отступления от требований, указанных в настоящем пункте Подрядчиком, в одностороннем порядке, не допускается;

- обеспечить выполнение работ и предоставление документа о приемке выполненных работ в адрес Заказчика и муниципального казенного учреждения города Красноярска «Ресурсно-технический центр» в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ в целях осуществления предварительного контроля объемов и качества выполненных работ на соответствие условиям заключенного договора;

- все отступления и изменения проектных и технических решений согласовать с Заказчиком, ресурсоснабжающими организациями и другими заинтересованными лицами, государственными и муниципальными органами;

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора предоставить Заказчику заверенные синей печатью копии приказов о назначении сотрудников с указанием ФИО, должности, контактного телефона для связи, ответственных за своевременное выполнение работ, за организацию мероприятий по безопасности при производстве работ, за осуществление учета, ведение, составление и предоставление в адрес Заказчика необходимых сведений, информации, документации;

- представить и согласовать с Заказчиком график выполнения (производства) работ по форме, установленной в приложении к договору (Приложение № 2 к Договору), в разрезе выполнения видов работ по сметной документации с понедельной периодизацией, в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения настоящего договора;

- в случае привлечения иных лиц (Субподрядчиков) к выполнению работ по договору, Подрядчик обязан письменно в течение 2 (двух) дней со дня привлечения Субподрядчика уведомить Заказчика о привлечении такого иного лица, а также предоставить Заказчику копию договора о привлечении иного лица к выполнению работ по договору и копии документов, подтверждающие право Субподрядчика выполнять определенные виды работ (подлежащие выполнению Субподрядчиком), в случае если действующим законодательством РФ предъявляются требования к выполнению таких работ;

- в случае приостановления или прекращения действия любого из документов, подтверждающих правомочность выполнения Подрядчиком (в случае выполнения работ лично) и (или) привлеченным Субподрядчиком работ, на которые они привлекаются, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику действующие документы в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа.

Договор, заключаемый между Подрядчиком и Субподрядчиком должен обязательно содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком;

- обеспечить и содержать за свой счет надлежащую охрану объекта, материалов, изделий, конструкций, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, территории и сооружений, необходимых для производства работ на объекте, ограждение места производства работ с момента начала производства работ до подписания акта о приемке выполненных работ;

- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия, направленные на энергосбережение объекта работ, мероприятия по обеспечению требований технических регламентов, безопасности труда, безопасности работ для третьих лиц и окружающей среды;

- информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте строительства, о несчастных случаях на объекте строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику;

- обеспечить устранение выявленных Заказчиком недостатков на основании предписаний, протоколов и составленных актов об устранении выявленных недостатков;

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля над ходом и качеством выполнения работ;

- заключать договоры и производить оплату с ресурсоснабжающими организациями и прочими сетевыми организациями за пользование электроэнергией, теплоснабжением, водоснабжением до передачи объекта заказчику после завершения работ;

- самостоятельно доставить на объект все необходимые материалы, оборудование, изделия, а также осуществить их приемку, отгрузку и надлежащее хранение;

- согласовывать с Заказчиком цвет используемых материалов;

- предоставить копии свидетельств о государственной регистрации на используемые материалы;

- предоставить копии сертификатов соответствия и пожарной безопасности на строительные материалы;

- предоставить паспорта качества на изделия и оборудование;

- предоставить заключения лабораторных испытаний, заключения о качестве используемых материалов и оборудования, и иные строительные экспертизы;

- предоставить все акты освидетельствования скрытых работ по объекту с фотофиксацией;

- не приступать к работам, следующим за скрытыми работами, без их освидетельствования Заказчиком с участием привлеченной уполномоченной организации. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а за тем восстановить за свой счет;

- по мере готовности работ, показатели качеств которых влияют на безопасность эксплуатации объекта, и если в соответствии с технологией выполнение работ эти показатели не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ (скрытые работы), Подрядчик извещает Заказчика о сроках выполнения соответствующих работ в виде оформления актов освидетельствования скрытых работ и сообщения Заказчику не позднее чем за 1 (один) рабочий день путем направления уведомления в адрес Заказчика на электронную почту, указанную в реквизитах Заказчика;

- осуществлять ведение необходимых журналов в соответствии с установленными требованиями законодательства, в том числе общего журнала производства работ в течение всего периода исполнения договора и передать указанные журналы Заказчику при завершении работ по договору;

- при завершении работ предоставить Заказчику всю необходимую исполнительную документацию, в том числе акты, протоколы, протоколы испытаний, паспорта, заключения лабораторных испытаний и иные требуемые при проведении такого вида работ и по их окончанию;

- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с Заказчиком сдать работы Заказчику;

- предоставлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно, связанную с вопросами выполнения работ;

- в ходе выполнения работ безвозмездно устранить недостатки (дефекты) в срок, установленный Заказчиком в уведомлении Подрядчику о выявленных недостатках (дефектах);

- осуществлять необходимые мероприятия по организации работ на строительной площадке по уборке и вывозу строительного мусора;

- вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приёмке выполненных работ, либо с момента расторжения договора, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество с последующей уборкой территории;

- в гарантийный срок в течение 3 (трех) лет, безвозмездно устранять выявленные недостатки качества выполненных работ;

- обеспечить направление уполномоченного представителя в целях составления акта, фиксирующего выявленные дефекты, в срок, установленный в извещении Заказчика, который не может быть менее 3 (трех) рабочих дней;

- возместить Заказчику убытки в размере понесенных расходов на устранение выявленных Заказчиком недостатков в случае их не устранения Подрядчиком в установленный в требовании Заказчика срок;

- компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с договором;

в случае прекращения взаимоотношений сторон на основании установленных нарушений при исполнении обязательств Подрядчиком, передать по требованию Заказчика объект в трехдневный срок

- назначить приказом должностное лицо для взаимодействия в оперативном режиме с Заказчиком и/или уполномоченным представителем Заказчика, ответственное за качественную и безопасную организацию и сроки выполнения ремонтных работ на Объекте и предоставить копию приказа Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Договора;

- представить общий журнал производства работ в течение трех дней с момента заключения Договора;

- производить и согласовывать за свой счет отключения с ресурсоснабжающими организациями, необходимые для производства работ;

- обеспечить строительные бригады аптечками с первичными средствами оказания помощи, медикаментами и перевязочными материалами;

- при необходимости разместить за свой счет и согласовать с Заказчиком временные здания и сооружения производственного, складского, вспомогательного, санитарно-бытового назначения, в т.ч. мобильные туалетные кабины, складские площадки для материалов, конструкций и оборудования;

- обеспечить строительную площадку противопожарным водоснабжением, инвентарем, освещением и средствами сигнализации;

- на стройплощадку поставить стенд с планом пожаротушения, эвакуации и указатель пожарного гидранта, информационный стенд;

- обеспечить круглосуточную охрану объекта и сохранность имущества, находящегося на объекте;

- подготовительные работы передать по акту о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства;

- при выполнении работ на объекте использовать материалы, оборудование, комплектующие, имеющие сертификаты или паспорта качества изготовителя;

- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, мероприятий по обеспечению техники безопасности, охране труда, безопасности дорожного движения;

- предоставлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами выполнения работ.

- предоставить копии санитарно-эпидемиологических заключений на используемые материалы;

- предоставить копии сертификатов пожарной безопасности на строительные материалы;

-   предоставить копии сертификатов соответствия на строительные материалы;

-   предоставить паспорта на изделия и оборудование;

- в согласованный с уполномоченным представителем Заказчика срок устранить недостатки, указанные в требованиях, выданных Заказчиком без дополнительной оплаты в пределах утвержденного локального сметного расчета, либо прекратить выполнение работ;

- при устранении замечаний, указанных в требовании, освидетельствовать данные виды работ в присутствии Заказчика либо производя фото-видеофиксацию;

-  не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания работ уведомить об этом Заказчика;

- реализовать демонтированные в процессе производства работ металлические конструкции и изделия в пункт приема металлолома. Погрузка, доставка и разгрузка металлолома от места выполнения работ до приемного пункта осуществляется силами, грузоподъёмными механизмами и транспортом Подрядчика. В дальнейшем Подрядчик предоставляет Заказчику подтверждающие документы, в которых указывается фактический объём и фактическая стоимость реализованного металлолома. Возврат денежных средств Заказчику производится Подрядчиком не позднее фактической даты окончания работ, путем перечисления на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:

Получатель: Департамент финансов администрации города Красноярска (МАОУ Лицей №9 "Лидер" имени А.М. Клешко л/с 903Щ5210000) ОКЦ № 1 СибГУ БАНКА РОССИИ /УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск

БИК 015004950

ЕКС 40102810445370000043

счет 03234643047010005100

ИНН/КПП 2464027165/246401001.

- вывезти в течение трех дней со дня подписания документа о приемке выполненных работ, либо с момента расторжения Договора, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор;

- нести иные обязанности в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Подрядчик имеет право:

-  требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемке по настоящему договору в соответствии со сроком, указанным в разделе 5 настоящего договора;

-   требовать своевременной оплаты в соответствии с настоящим договором;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств

-  письменно обращаться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по вопросам, связанным с производством работ по Договору и входящим в компетенцию Заказчика;

- привлекать для выполнения работ субподрядчиков с уведомлением Заказчика о всех соисполнителях, субподрядчиках;

-  в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

-  осуществлять иные права, не указанные в тексте настоящего договора, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.3. Заказчик обязан:

-обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с требованиями настоящего договора;

- подписывать документы о приемке в порядке и в сроки, установленные разделом 5 настоящего договора, либо дать мотивированный отказ от подписания документа о приемки;

- осуществлять оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора;

- участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписании актов;

- взаимодействовать с Подрядчиком при изменении, расторжении Договора, применять меры ответственности, в том числе направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, совершать иные действия в случае нарушения Подрядчиком условий Договора.

- привлечь представителя уполномоченной организации муниципального казённого учреждения города Красноярска «Ресурсно-технический центр» (МКУ РТЦ) к приемке выполненных работ, в целях проверки качества выполнения работ.

- осуществить с участием Подрядчика и представителя МКУ РТЦ приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие)

- произвести оплату выполненных работ в установленные Договором сроки;

- Нести иные обязанности в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Заказчик имеет право:

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, Положением о закупке;

- в случае необходимости обеспечить создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки выполненных работ;

- осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором;

- выдавать требования об устранении выявленных замечаний, о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, применении некачественных материалов, невыполнении требований Заказчика;

- привлечь в установленном порядке представителя муниципального казённого учреждения города Красноярска «Ресурсно-технический центр» (МКУ РТЦ)», для осуществления контроля за ходом выполнения работ;

- осуществлять иные права в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ, ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ

5.1. Требования к качеству работ:

5.1.1. Во время проведения работ должны быть обеспечены мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.1.2. Качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе Федеральным Законам, нормативным документам/актам, СНиПам, ГОСТам, правилам, регламентам, технологиям, инструкциям, указаниям, нормам и иным документам, действующим на момент выполнения работ.

5.1.3. Используемые в работе материалы должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Не допускается применение материалов и оборудования, бывшего в использовании, за исключением материалов и оборудования, демонтированных в процессе выполнения работ и пригодных к дальнейшему использованию в рамках данного договора. Используемые материалы должны иметь действующий срок годности, а также наличие сертификата и/или паспорта качества.

5.1.4. Обязанность по обеспечению материалами, изделиями, в том числе деталями и конструкциями несет на себе Подрядчик.

5.1.5.   Нормальное функционирование Объекта при его правильной эксплуатации на протяжении гарантийного срока.

5.1.6.   Своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке работ, а также в период гарантийного срока, указанных в предписаниях, письмах и уведомлениях Заказчика.

5.1.7. Не приступать к работам, следующим за скрытыми работами, без их освидетельствования Заказчиком с участием привлеченной уполномоченной организации. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а за тем восстановить за свой счет.

5.1.8.  По мере готовности работ, показатели качеств которых влияют на безопасность эксплуатации объекта, и если в соответствии с технологией выполнение работ эти показатели не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ (скрытые работы), Подрядчик извещает Заказчика о сроках выполнения соответствующих работ в виде оформления актов освидетельствования скрытых работ и сообщения Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня путем направления уведомления в адрес Заказчика на электронную почту, указанную в реквизитах Заказчика.

5.1.9. В случае выполнения последующих работ без надлежащего уведомления Заказчика о необходимости освидетелствания предшествующих скрытых работ, исключается право требования оплаты объемов, соответствующих не освидетельствованных Заказчиком скрытых работ.

5.1.10. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

5.1.11. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, не превышающие тридцатидневный период. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.1.12.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением при необходимости квалифицированной экспертизы. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

5.1.13. Подрядчик несет полную ответственность за качественное выполнение работ по договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.2. Порядок и срок осуществления приемки работ:

5.2.1. Выполнение работ осуществляется подрядчиком в срок, указанный в п. 3.1. Договора.

5.2.2. Приемка работ осуществляется по адресу, указанному в п. 1.3. Договора.

5.2.3. Приемка работ осуществляется с участием уполномоченного представителя Подрядчика.

Подрядчик предоставляет Заказчику документ о приемке в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ.

5.2.4. В случае несоответствия выполненных работ условиям договора Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан в срок, установленный Заказчиком, произвести работы по их устранению без дополнительной оплаты.

5.2.5. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков (дефектов) в срок, установленный Заказчиком в своевременном уведомлении Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах).

возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков (дефектов) своими силами или силами третьих лиц;

5.2.6. В случае если Подрядчик не устранил дефекты работ, выявленные в процессе приемки и допущенные по его вине, в установленные Сторонами сроки, Заказчик вправе не подписывать и не оплачивать за указанный в актах период объемы работ, выполненные с нарушением.

5.2.7. При отказе Подрядчика устранить выявленные недостатки и дефекты в выполненных работах, Заказчик вправе удержать стоимость данных работ из причитающихся Подрядчику платежей.

5.2.8. Заказчик привлекает специалистов муниципального казенного учреждения «Ресурсно-технический центр» (МКУ РТЦ) к приемке выполненных работ, в целях проверки объемов и качества выполненных работ на соответствие условиям договора.

5.2.9. Заказчик обязуется с участием Подрядчика, специалистов МКУ РТЦ провести приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документа о приемке. Под документом о приемке понимается: акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписать его или представить Подрядчику мотивированный отказ с перечнем замечаний.

5.2.10. В случае не устранения Подрядчиком указанных в перечне замечаний или устранения не в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней, Заказчик в праве отказаться от подписания документа о приемке выполненных работ и последующей оплаты.

5.2.11. Не предоставление или предоставление не в полном объеме в соответствии с нормами законодательства исполнительной документации со стороны Подрядчика является основанием для отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), содержащего соответствующие работы.

5.2.12. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, в том числе в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения договора, Подрядчик в праве направить Заказчику документы о приемке фактически выполненных и полностью соответствующих условиям договора и техническим нормам объемов работ с оформлением Акта приемки выполненных работ на данные объемы работ.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Требования к гарантии качества работы, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества (далее - гарантийные обязательства):

Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и оборудование составляет 3 (три) года со дня подписания Заказчиком документа о приемке. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания документа о приемке выполненных работ Заказчиком.

Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока в срок, указанный Заказчиком в заявлении об обнаружении таких недостатков (дефектов).

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате Подрядчику за выполненные работы или из денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора.

При этом Подрядчик должен быть уведомлен о факте удержания, сумме и основаниях начисления неустойки.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.14. Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Красноярского края.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Изменение договора

9.1.1. Изменение условий договора, в том числе существенных условий договора, при его исполнении допускается по соглашению сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.1.2. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.1.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации - правопреемнике.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, положением о закупке заказчика.

9.3. Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором, любая корреспонденция, связанная с договором, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под расписку либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к договору в соответствии с действующим законодательством.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.	СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1 Договоре вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2026 г. Окончание срока действия договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по договору.

11.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Требования к обеспечению исполнения договора:

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на счет (по реквизитам, указанным в пункте 11.2 настоящего договора), в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 24334 (Двадцать четыре тысячи триста тридцать четыре) рубля 95 копеек.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

При выборе обеспечения в форме независимой гарантии, такая гарантия должна соответствовать требованиям части 31 статьи 3.4 Закона о закупках отдельными видами юридических лиц, Положения  о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397.

При этом, срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения договора, должен превышать срок действия договора, указанном в пункте 10.1. настоящего договора не менее чем на один месяц.

11.2 Реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель: Департамент финансов администрации города Красноярска (МАОУ Лицей №9 «Лидер» имени А.М. Клешко л/с 903Щ5210000) ОКЦ № 1 СибГУ БАНКА РОССИИ /УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск

БИК 015004950

ЕКС 40102810445370000043

счет 03234643047010005100

ИНН/КПП 2464027165/246401001

тел. + 2(391)236-61-00

Е-mail: lyc9@mailkrsk.ru

в назначении платежа обязательно указать КОД ДОХОДА 00000000000000000510, обеспечение исполнения договора №_______.

Срок возврата Заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора не позднее чем в течение 30 дней со дня окончания срока действия договора.

11.3. В ходе исполнения договора Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора. При этом:

уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором;

уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком.

11.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

## 12.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

## 13.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

14.1.  Приложение № 1 - Локальный сметный расчет;

14.2.  Приложение № 2 – График выполнения (производства) работ.

## 15.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| 15.1. «ЗАКАЗЧИК»: МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко Юридический и почтовый адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Семафорная, 247 «а» телефон: 7 (391) 236-61-00 е-mail: lyc9@mailkrsk.ru Банковские реквизиты: ИНН 2464027165, КПП 246401001 Получатель: Департамент финансов администрации города Красноярска (МАОУ Лицей №9 "Лидер" имени А.М. Клешко л/с 903Щ5210000) ОКЦ № 1 СибГУ БАНКА РОССИИ /УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск БИК 015004950 ЕКС 40102810445370000043 счет 03234643047010005100 Директор МАОУ Лицея № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко _______________ / И.Г. Осетрова | 15.2. «ПОДРЯДЧИК»: Юридический адрес: Банковские реквизиты: __________________ / ___________ / |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № _______

от «___»_____________2026г.

ФОРМА

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВА) РАБОТ

на выполнение работ по ремонту помещений в группах структурного подразделения МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 1А

| № п/п | Наименование работ | Кол-во дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во календарных дней выполнения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: Директор МАОУ Лицея № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко ________________ / И.Г. Осетрова | ПОДРЯДЧИК: _________________ / ___________ / |
| --- | --- |