ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №

Идентификационный код закупки: 26 3170104834817010100100320050000244

г. Кызыл                                                                               			 «___» __________ 2026 г.

Департамент городского хозяйства Мэрии города Кызыла, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности начальника Департамента Монгуш Александра Сергеевича, действующего на основании Положения, с одной стороны,   __________      именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице,                        ________________________действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт), по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме извещение №  ____________ИКЗ 263170104834817010100100320050000244 и на основании Протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме  № ___________от «_» _______________2026 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По условиям настоящего контракта Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту тротуаров  улиц (Московская, Комсомольская, Интернациональная) в г. Кызыле, Республики Тыва в 2026 году (далее - работы) в соответствии с условиями контракта и приложениями к настоящему контракту и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (ее результаты) в порядке и размере, установленном настоящим контрактом.

Предмет контракта:  Выполнение работ по текущему  ремонту тротуаров улиц ( Московская, Комсомольская, Интернациональная) в  г. Кызыле, Республики Тыва в 2026 году

1.2. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленные настоящим Контрактом сроки выполнить по заданию Заказчика из своих материалов, собственными силами и средствами выполнить работы  по текущему ремонту тротуаров улиц (Московская, Комсомольская, Интернациональная) в г. Кызыле Республики Тыва в 2026 году (далее - Объект), в соответствии с условиями настоящего Контракта, сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Контрактом цену.

1.4. Виды работ, выполняемых Подрядчиком, определены проектной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение №2 к муниципальному контракту).

1.5. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01.11.2026 г. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.

1.6. Срок исполнения контракта: с момента подписания контракта (дата начала исполнения контракта)  по 31 декабря  2026 года.

В срок исполнения контракта входит выполнение работ, приемка выполненных работ и оплата Заказчиком Подрядчику выполненной работы.

1.7. Место выполнения работ: 667010, Российская Федерация, Республика Тыва,  г. Кызыл.

- ул Московская  ( от ТЦ « Курай – Курай» до ул. Калинина; от КПКУ до СК «Субедей»; напротив домов № 121 и 122, Хурээ Тубтен Щедруб Линг)

-ул. Комсомольская ( от ул. Кочетова до ул. Щетинкина – Кравченко)

-ул. Интернациональная ( от ул. Кочетова до ул. Щетинкина – Кравченко)

-

# 2. Полномочия лиц при оформлении и управлении Контрактом

2.1 Интересы Заказчика по управлению настоящим Контрактом представляет – исполняющий обязанности начальника Департамента городского хозяйства мэрии г. Кызыла – Монгуш Александр Сергеевич, который принимает непосредственное участие в регулировании деятельности по Объекту.

Контроль, за исполнением настоящего Контракта, координацию действий с подрядной организацией осуществляет исполняющий обязанности начальника Департамента Монгуш Александр Сергеевич.

2.2 Решение вопросов, возникающих при исполнении Контракта, осуществляется сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться Заказчиком в Журнале производства работ, который постоянно должен находиться на мастерском участке

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика) с учетом графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения контракта), который является неотъемлемой частью контракта, в соответствии с положениями части 131 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе о сроках оплаты заказчиком выполненных работ.

3.1.2. Включить в контракт условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.1.3 Для проверки представленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в том числе проекту по ремонту или сметному расчету по ремонту, которые являются неотъемлемой частью контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.

Экспертиза результатов выполненных работ проводится заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.1.4. Определить в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью контракта, перечень документации, необходимой для выполнения работ.

3.1.5. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта.

3.1.6. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, проект по ремонту или сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.

3.1.7. Заказчик несет ответственность:

а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, наличие в проекте по ремонту или сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту осуществлялась заказчиком;

б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта;

в) за несвоевременную передачу строительной площадки, проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.

3.1.8. Устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

3.1.9. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных подрядчиком по контракту.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.2.2.  Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом подрядчика в порядке, установленном контрактом.

3.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение _5_ дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.

3.2.4. Требовать от подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.

3.2.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.

3.2.6. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.7. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика). Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком изменению не подлежит.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильной дороги, ремонту тротуаров (далее - объект) в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту, который является неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ по ремонту заказчику.

3.3.2. В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и ремонту тротуаров на основании дефектной ведомости (далее – локально - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта.

3.3.3. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 5 процентов цены контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов цены контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций".

3.3.4. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых подрядчиком.

3.3.5. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

3.3.6. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 1043 "О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве", органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.

3.3.7. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту и условиями контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами контракта.

3.3.8. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом и установленных контрактом (далее - гарантийные сроки), недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.3.9. Нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту.

3.3.10. Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.

3.3.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить заказчику новое обеспечение исполнения контракта не позднее 10_ календарных дней со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Запрашивать у Заказчика необходимую информацию для качественного выполнения работ, услуг в полном объеме. Самостоятельно определять способы выполнения работ.

3.4.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ

3.4.3. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе).

3.4.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее - реестр контрактов).

3.4.5. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

Предусмотренное условиями уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и контрактом, а также приемки заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

3.4.6. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта заказчик в срок не позднее 20 календарных дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, возвращает подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта.

В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

3.4.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

3.4.8. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.

3.2. Цена настоящего контракта составляет ____ рублей ( ____ ), в том числе НДС________  рублей_______копеек (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова « в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»).

3.3. Предусмотрен аванс в размере 30 % от цены контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 09.12.2017 № 1496.

3.4. Оплата работ производится безналичным порядком, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

Источник финансирования –  Бюджет городского округа « Город Кызыл Республики Тыва».

3.5. Заказчик оплачивает результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом в сроки не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания уполномоченными представителями сторон документа о  приемке, сформированного с использованием единой информационной системы.

3.6. В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона о контрактной системе сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.7. В случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта заказчик имеет право удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с ФЗ-44, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также условиями контракта.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных контрактом обязательств Заказчиком или Подрядчиком (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам). Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

5.2.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил, указанных в п. 5.1 контракта):

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 10 млрд. рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.7. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.12. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.13. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе, третьим лицам, при производстве Работ и в результате некачественного выполнения работ (в том числе, в период гарантийного срока на результат Работ), включая случаи повреждения инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся на территории Объекта, а также в зоне производства работ.

5.14. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами п. 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.15.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Подрядчика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

-из денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта и находящихся на счете Заказчика;

-из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

-из оплаты по контракту, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

-взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

В случае удовлетворения Подрядчиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени) Заказчик, руководствуясь статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, перечисляет неустойку в доход бюджета.

Перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации производится Заказчиком платежным документом с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями контракта.

5.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по контракту.

5.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.18.В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств Заказчик вправе использовать фото- или видеоматериалы.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок указанный в извещении Заказчика.

Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет:

6.3. Гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна и слоев основания дорожной одежды при капитальном ремонте и ремонте, составляет не менее 6 лет.

6.4. Гарантийный срок для обочин или ее частей, укрепленных материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия дорожной одежды. В иных случаях гарантийный срок для обочин или ее частей не регламентируется.

6.4. Гарантийный срок для покрытия из цементобетона при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорожной одежды принимается не менее 8 лет.

Гарантийный срок для нижнего слоя покрытия - не менее 5 лет.

6.5. Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия и слоев износа из асфальтобетона при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорожной одежды принимается в зависимости от интенсивности движения, приведенной в таблице 1.

Таблица 1

| Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения в физических автомобилях, авт./сут. | Гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, не менее лет |
| --- | --- |
| < 1 000 | 8 |
| 1 000 - 2 500 | 7 |
| 2 500 - 5 000 | 6 |
| 5 000- 10 000 | 5 |
| 10 000-20 000 | 4 |
| > 20 000 | 2 |

6.6. Гарантийные сроки для поверхностных обработок, а также для защитных слоев и слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей представлены в таблице 2.

| Конструктивный элемент | Гарантийные сроки, лет, в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения в физических автомобилях, авт./сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | <2 500 | >2 500 |
| Однослойная поверхностная обработка с однократным распределением щебня | 1,5 | 1 |
| Однослойная поверхностная обработка с двойной россыпью щебня | 2 | 1 |
| Двухслойная поверхностная обработка | 2 | 1 |
| Слои износа и защитные слои | 2 | 1 |

Гарантийные сроки на дорожные знаки принимаются:

        - для знаков без применения световозвращающих материалов - не менее 2 лет;

        - для световозвращающих материалов I класса - не менее 5 лет;

        - для световозвращающих материалов II и III классов - не менее 10 лет;

        - для знаков с применением световозвращающего материала I класса - не менее 5 лет;

        - для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса - не менее 10 лет.

Гарантийные сроки на дорожную разметку принимаются не менее чем функциональная долговечность разметки:

        - функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, - не менее года;

        - функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм, - не менее шести месяцев;

        - функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями), - не менее трех месяцев;

        - функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесение.

Со дня подписания итогового акта приема-сдачи работ по контракту.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

7.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненных работ;

в) информацию об объеме выполненных работ;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 к документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в 3-х экз., Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в 3-х экз., счет и счет-фактура (при наличии)). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Дополнительно Подрядчик предоставляет на бумажном носителе, оригиналы или заверенные поставщиками копии паспортов и сертификатов на материалы и оборудование, также акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в 3-х экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в 3-х экз., счет и счет-фактура (при наличии)).

7.2. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 7.1 настоящего Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

7.3. Согласно ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 7.2 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

7.4. По решению Заказчика для приемки выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может быть создана приемочная комиссия в соответствии с Приказом о приемочной комиссии, состоящая не менее чем из пяти человек. Состав приемочной комиссии определяет муниципальный заказчик.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 7.2 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пп. "а" п. 7.4 настоящего Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с пп. "а" п. 7.4 настоящего Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

7.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

7.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

7.7. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

#### 8.Антидемпинговые меры

  - Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта на 25 % и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере превышающим  в 1,5 раза обеспечения исполнения Контракта либо информации, подтверждающий добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44- ФЗ от 5 апреля 2013 г., с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

  - К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, указанная в части 3 статьи 37 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44- ФЗ от 5 апреля 2013 г.

  - Информация, предусмотренная по пункту 13.2 настоящего контракта, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования недостоверный контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта.

  - Обеспечение, указанное в пункте 13.1 настоящего Контракта, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

9.1. Для целей Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Подрядчика или Заказчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика или Заказчика, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация или иное изменение правового статуса Подрядчика или Заказчика для целей Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона должна незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств не позднее, чем через 2 (два) календарных дня после этого события, предоставив при этом информацию о его характере и причине, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий. В случае, если от обстоятельств непреодолимой силы пострадал Подрядчик, и от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

9.3. Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия Контракта.

9.4. Стороны не несут ответственности в виде выплаты неустоек и/или расторжения Контракта в силу невыполнения его условий, если просрочка исполнения Контракта или невыполнение обязательств по Контракту является результатом действия непреодолимой силы.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Порядок одностороннего отказа от исполнения контракта регламентирован частями 12.1-23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11.Срок действия Контракта

  - Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря  2026 г. Окончание срока действия контракта  влечет прекращения обязательств Сторон по Контракту в соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 425 Гражданского Кодекса РФ. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта  что составляет 10 % от начальной максимальной цены Контракта.

12.2. Если при проведении закупки предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов, ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки.

12.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

12.4. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.5. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, предусмотренные частью 2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Заказчик в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта принимает независимые гарантии, выданные:

1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

12.6. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

12.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе.

12.8. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта осуществляется с использованием следующих реквизитов:

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель:

Департамент городского хозяйства Мэрии г. Кызыла,

ИНН/ КПП 1701048348/170101001.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

БИК 019304100, л/сч 05123010810 в ОКЦ № 11 СибГУ Банка России //УФК по Республике Тыва, г. Кызыл, р/сч 03232643937010001200

12.9. В ходе исполнения контракта (этапа исполнения Контракта) подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.10. Если в качестве обеспечения исполнения контракта внесены денежные средства на счет Заказчика, то после исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту обеспечение возвращается ему в срок, не превышающий 15 календарных дней.

При этом если размер обеспечения уменьшен в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, соответствующая часть денежных средств подлежит возврату Подрядчику не позднее 15 дней с даты такого уменьшения.

12.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

13. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

13.1. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно, в том числе при помощи факсимильной связи информирует заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.

Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

13.2.Заказчик вправе снизить сумму платежа, предъявленную к оплате в случае, если скрытые строительные работы не были приняты Заказчиком.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

13.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.

13.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, указанных в пунктах 12.1, 12.2 настоящего раздела контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего раздела контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

13.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в пункте 12.3 настоящего раздела контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.

13.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего раздела контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

13.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 12.1, 12.2 настоящего раздела контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

14. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

В соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса РФ по настоящему муниципальному контракту осуществляется казначейское сопровождение, которому присвоен идентификатор __________________________________

При казначейском сопровождении Подрядчик обязан:

14.1. Открыть лицевой счет по учету операций со средствами участника казначейского сопровождения в органе Федерального казначейства.

14.2. Представлять в орган Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком санкционирования.

14.3. Указывать в контракте, распоряжениях, платежных и расчетных документах, а также в документах, установленных Порядком санкционирования операций идентификатора контракта.

14.4. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по контракту, в соответствии с порядком, определенным Правительством РФ.

14.5. Соблюдать запреты, установленные пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса РФ.

14.5.1. Юридическому лицу Подрядчик запрещено перечисление целевых средств с лицевого счета:

1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами;

2) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты;

3) на счета, открытые юридическому лицу, Подрядчик в учреждении Центрального банка РФ или в кредитной организации, за исключением:

оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством РФ;

оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица (исполнителя, поставщика, подрядчика), привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании контракта, в случае, если Подрядчик не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, предусмотренных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных контрактом или нормативным правовым актом, регулирующим порядок предоставления средств;

возмещения произведенных расходов (части расходов) при условии представления подтверждающих документов, а также копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);

4) на счета, открытые в учреждении Центрального банка РФ или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения строительного контроля уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подведомственным ему государственным учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

14.6. Соблюдать режим лицевого счета (ведение и использование лицевого счета), в том числе:

-запрет (отказ) перечисления целевых средств с лицевого счета при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1Бюджетного кодекса РФ соответственно, а также приостановление операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке, предусмотренном Правительством РФ.

-перечисление средств с лицевого счета  участника казначейского сопровождения, являющегося единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по государственному контракту, на его счет, открытый в банке, в согласованном государственным заказчиком размере, не превышающем размера прибыли, определяемого государственным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд в условиях государственного контракта в составе цены товаров (работ, услуг), в случае частичного исполнения государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если результатом такого частичного исполнения являются принятые государственным заказчиком товары (работы, услуги)

-перечисление прибыли по контракту (договору), заключенному в рамках исполнения государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на счет, открытый исполнителю (соисполнителю) в банке, в размере, согласованном сторонами при заключении указанного контракта (договора), после исполнения контракта (договора) (отдельного этапа исполнения контракта (договора) в случае, если условиями такого контракта (договора) предусмотрены отдельные этапы исполнения) и представления исполнителем (соисполнителем) в территориальный орган Федерального казначейства акта приема-передачи товара, акта выполненных работ (оказанных услуг), иных документов, подтверждающих исполнение контракта (договора) (отдельного этапа исполнения контракта (договора).

-перечисление средств с лицевого счета участника казначейского сопровождения на банковский счет после проведения органом Федерального казначейства проверки документов, подтверждающих факт поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), в соответствии с Порядком санкционирования.

15.ФОРС-МАЖОР

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), в том числе: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, блокада, эмбарго, издание актов государственных органов Российской Федерации.

15.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

15.3. При рассмотрении споров, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, ссылающаяся на эти обстоятельства Сторона обязана представить документальное подтверждение их наступления, выданное компетентным органом.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и иным федеральным законодательством РФ.

16.2. Споры, вытекающие из исполнения настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При не достижении согласия, при условии соблюдения претензионного порядка, споры будут рассматриваться Арбитражным судом Республики Тыва.

В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

16.3. Все приложения, дополнительные соглашения, изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении платежных реквизитов, адресов, начала реорганизации либо ликвидации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления соответствующих изменений.

16.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

16.6. Вся переписка между Сторонами настоящего контракта, совершенная после его заключения, является неотъемлемой частью настоящего контракта.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ

17.1. К настоящему контракту прилагаются:

- - Приложение №1 «Техническое задание»;

- - Приложение №2  «проектная документация»

18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик

| ЗАКАЗЧИК Департамент городского хозяйства Мэрии города Кызыла Российская Федерация, 667000, Тыва Респ, Кызыл г, Ленина, 32, ИНН 1701048348; КПП 170101001; БИК - 019304100 л/с 03123010810 ОКЦ № 11 СибГУ Банка России //УФК по Республике Тыва, г. Кызыл р/с – 03231643937010001200 к/с - 40102810945370000080 ЗАКАЗЧИК: Исполняющий обязанности начальника Департамента городского хозяйства Мэрии г. Кызыла ___________ _________ Монгуш А.С _____________________ «___»____________ 2026 г. « __________» _______________2026 г. |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 к Муниципальному контракту № __________от « »_______ 2026 г. # ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Выполнение работ по текущему ремонту тротуаров улиц ( Московская, Комсомольская, Интернациональная) в г. Кызыле Республики Тыва в 2026 году. 1. Исходные данные для реализации объектов по текущему ремонту тротуаров Сметная документация на Выполнение работ по текущему ремонту тротуаров улиц ( Московская, Комсомольская, Интернациональная) г. Кызыле Республики Тыва. 2. Место выполнения и объем выполнения работ: Республика Тыва, город Кызыл (ул. Московская, Комсомольская, Интернациональная) Выполнение работ по текущему ремонту тротуаров улиц (Московская, Комсомольская, Интернациональная) г. Кызыле Республики Тыва в 2026 году. 3. Объем работ. 1.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. 1.Ремонт тротуара ул. Московская, от ТЦ "Курай-Курай" до ул. Калинина. № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Устройство тротуара, протяженность - 465 м, ширина - 2 м. Подготовительные работы. 1; Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см; м2; 35. 2; Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км; т; 2,8. 3; Планировка площадей бульдозерами; м2; 1860. Земляные работы (на устр. тротуара, посадочн. площадки (2х14 м) и спуска с площадки (3х2 м). 4; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3, группа грунтов 3 (с карьера в насыпь); м3; 120. 5; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км; т; 197. 6; Полив водой уплотняемого грунта насыпей; м3; 120. 7; Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, 4 прохода по одному следу; м3; 120. 8; Планировка площадей бульдозерами; м2; 1400. дорожная одежда. 9; Устройство оснований толщиной 20 см под тротуары из ЩПС С-5; м2/м3; 930/ 236. 10; Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" мощением; м2; 930. бортовые камни. 11; Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8; м; 930. 2.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. 2.Ремонт тротуаров ул. Комсомольская, протяженностью - 0,460 км (от ул.Кочетова до ул. Щетинкина-Кравченко). № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Устройство пешеходных тротуаров. 1; Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см; м2; 1440. 2; Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км; т; 116. 3; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 3 (лишний грунт); м3; 576. 4; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км; т; 922. 5; Планировка площадей бульдозерами; м2; 1440. 6; Устройство оснований толщиной 20 см под тротуары из ЩПС С-5; м2/м3; 1440/ 365. 7; Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из щебня (отсев); м2/м3; 1440/ 274. 8; Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" мощением; м2; 1440. Тактильные плитки. 9; Укладка наземных тактильных плит, плита размером не более 300х300х80 мм; шт; 240. Бортовые камни. 10; Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8; м; 780. 3.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. 3.Ремонт тротуаров ул. Интернациональная, протяженностью - 0,460 км (от ул.Кочетова до ул. Щетинкина-Кравченко). № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Устройство пешеходных тротуаров. 1; Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см; м2; 1540. 2; Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км; т; 123. 3; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 3; м3; 576. 4; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км; т; 922. 5; Планировка площадей бульдозерами; м2; 1540. 6; Устройство оснований толщиной 20 см под тротуары из ЩПС С-5; м2/м3; 1540/ 390. 7; Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из щебня (отсев); м2/м3; 1540/ 293. 8; Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" мощением; м2; 1540. Тактильные плитки. 9; Укладка наземных тактильных плит размером не более 300х300х80 мм; шт; 240. Бортовые камни. 10; Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8; м; 1170. 4.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. 4.Ремонт тротуара по ул. Московская г. Кызыла (от КПКУ до СК "Субедей"). № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Устройство тротуара, L=0,5 км, в=1,5 м. 1; Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2; м2; 1000. 2; Устройство оснований толщиной 20 см под тротуары из ЩПС С-5; м2/м3; 750/ 190. 3; Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары щебня (отсев); м2/м3; 750/ 143. 4; Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" мощением; м2; 750. 5; Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8; м; 1000. 5.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. 5.Устройство тротуара (из "Брусчатки") по периметру хурээ Тубтен Шедруб Линг г. Кызыла. № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Устройство тротуара из "Брусчатки" по периметру хурээ Тубтен Шедруб Линг г. Кызыла. 1; Планировка площадей бульдозерами; м2; 1300. 2; Устройство оснований толщиной 20 см под тротуары из ЩПС С-5; м2/м3; 909/ 230. 3; Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" мощением; м2; 909. 4; Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8; м; 768. Раздел 2. Освещение (тротуара). 5; Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2 (траншея под кабель); м3; 100. 6; Труба гофрированная ПВХ для защиты кабелей; м; 400. 7; Затягивание провода в проложенные трубы; м; 400. 8; Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5-660; м; 408. 9; Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 25 А; шт; 20. 10; Выключатели автоматические, характеристика С; шт; 20. 11; DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм; шт; 20. 12; Прижим НЛ-ПРц; шт; 40. 13; Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2 (засыпка траншеи); м3; 100. 14; Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами, группа грунтов 2; шт; 20. 15; Устройство основания под фундаменты гравийного (природная); м3; 0,92. 16; Установка стальных опор промежуточных одностоечных; т; 0,78. 17; Устройство железобетонных монолитных фундаментов; шт; 20. 18; Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ); м3; 20,4. 19; Деталь закладная: фундамента ЗФ-30/4/К300-2,0-б (ТАНС.31.049.000); шт; 0,788. 20; Светильник на кронштейнах; шт; 20. 6.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. 6.Ремонт тротуара ул. Московская у СК "Субедей", L=192 м. № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Устройство тротуара, L=192 м, в=2,0 м. 1; Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3; м3; 100. 2; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3, группа грунтов 3; м3; 100. 3; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 6,0 км; т; 160. 4; Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2; м2; 384. 5; Устройство оснований толщиной 20 см под тротуары из ЩПС С-5; м2/м3; 384/ 97. 6; Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из щебня (отсев); м2/м3; 384/ 88. 7; Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" мощением; м2; 384. 8; Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8; м; 384. 7.ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ. 7.Ремонт тротуара по ул. Московская напротив домов №121 и 122, L=407 м. № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Устройство тротуара, L=407 м, b= 2 м. 1; Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2; м2; 1220. 2; Устройство оснований толщиной 20 см под тротуары из ЩПС С-5; м2/м3; 814/ 206. 3; Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из щебня (отсев); м2/м3; 814/ 155. 4; Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" мощением; м2; 814. 5; Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8; м; 814. 4. Условия выполнения работ. 1. Основная задача Подрядчика – выполнить объемы строительно-монтажных работ на Объекте в соответствии с проектной и нормативно – технической документацией. 2. Обеспечить качество выполнения всех работ по ремонту в соответствии с нормативно-технической документацией. Разработать проект производства работ. 3. Разработать и представить на утверждение разработанные в соответствии с нормативными документами, схемы организации дорожного движения на период ведения работ на объекте. 4. Подрядчику своим распорядительным документом (приказом) необходимо назначить персонально ответственных за объект должностных лиц. Копии распорядительных документов предоставлять Заказчику. 5. Обеспечить, в ходе выполнения работ, на строительной площадке мероприятия по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с проектной и нормативно-технической документацией. 6. Обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, при этом: - обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны; - строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки; - не допускать загрязнение покрытия автомобильных дорог общего пользования при работе дорожно-строительной техники; - не допускать несанкционированной рубки древесно-кустарниковой растительности; - не допускать выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности; - выполнять обеззараживание и организацию производственных и бытовых стоков; - рационально использовать земельные участки. 7. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Проектом и ведомостью объемов работ. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в предусмотренных проектом местах согласно нормативно-технической документации. 8. Обеспечить нахождение работников Подрядчика на Объекте в специальной одежде определенного образца оранжевого цвета со светоотражающими материалами. 11. Обеспечить оборудованные рабочие места для технического персонала Заказчика. Обеспечить их отопление, освещение, водоснабжение, канализацию и связь. 12. До начала строительно-монтажных работ Подрядчику необходимо разработать проект производства работ на выполнение отдельных видов работ и в целом на весь комплекс работ и представить на согласование Заказчику. Разработанные в составе проекта производства работ схемы организации дорожного движения. Уведомить о начале производства работ УГИБДД МВД Республики Тыва. 13. В проект производства работ включить следующие разделы: 1) Пояснительная записка ППР. 2) Календарный план производства работ по объекту, в котором определяются сроки и очередность выполнение работ по текущему ремонту тротуаров с распределением капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ. 3) Технологические карты (схемы) на выполнение всех видов работ и конструктивных элементов. Технологические карты разработать на основе прогрессивных технологий, с учетом новых технических средств, индустриализации и комплексной механизации процессов, обеспечивающих высокую производительность труда, улучшение качества работ и снижение себестоимости продукции. # Технологическая карта должна состоять из шести разделов: - раздел 1 «Область применения». Содержит наименования и характеристики конструктивного элемента, обеспечивающие его идентификацию в соответствии с проектом; параметры, соответствующие контрактным спецификациям и нормативной документации, условия выполнения строительного процесса, в том числе климатические, характеристики конструктивных элементов, сооружений и их частей, состав строительного процесса; - раздел 2 «Технология и организация выполнения строительного процесса». Содержит требования к завершенности предшествующего процесса, состав машин и механизмов с указанием их технических характеристик и количества, перечень и последовательность работ при реконструкции и строительстве, схемы выполнения технологических процессов, а также схемы расположения механизмов и приспособлений, складирования материалов и конструкций; - раздел 3 «Требования к качеству и приемке работ». Приводится перечень операций, схемы и способы контроля, критерии и правила приемки, используемые приборы и оборудование; допуски на них, контролируемые в процессе строительства, марки, виды, типы изделий, элементов, оборудования, материалов и требования к их качеству; - раздел 4 «Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность». Определяет правила безопасного выполнения процесса для условий строительства и ремонта, экологические требования к производству работ, условия сохранения окружающей среды; - раздел 5 «Потребность в ресурсах» Приводится перечень машин, механизмов и инвентаря, а также ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях; - раздел 6 «Технико-экономические показатели» Содержит затраты труда рабочих (чел./ч), затраты времени работы машин (Маш./ч), заработную плату рабочих и машинистов (руб.), продолжительность выполнения процессов (смен) в соответствии с графиком, выработку на одного рабочего в смену (в натуральных показателях), затраты на механизацию (руб.), калькуляцию трудозатрат и затрат времени работы машин, график производства работ. Технологические схемы производства работ разработать к каждой технологической карте. Схемы увязать с конкретно применяемыми на объекте: технологией производства работ, строительной техникой, машинами, механизмами, автотранспортом. Схемы операционного контроля качества должны содержать эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, строительной лаборатории, геодезической и других служб специального контроля, данные о составе, сроках и способах контроля. Схему операционного контроля качества составить на каждую выполняемую операцию. Результаты операционного контроля должны быть документированы. 5. Порядок ведения исполнительной документации 1. Подрядчик обязан своевременно, достоверно и правильно оформлять производственно-техническую, исполнительную и лабораторную документацию, отражающую весь процесс производства работ по реконструкцию и строительству автомобильной дороги и отдельных сооружений по соответствующим формам. 2. Исполнительную документацию оформлять в соответствии с действующими требованиями ГОСТ, с использованием прикладных программ для черчения АutoCAD и т.д. К оформлению исполнительной документации предъявляются следующие требования: -четкость построения и логическая последовательность изложения материала; -краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неоднозначного толкования; -конкретность изложения результатов работы; -полное соблюдение и выполнение указаний порядка ведения исполнительной производственно-технической документации. 3. Исполнительные чертежи законченных реконструкции и строительства конструктивных элементов оформлять в виде отдельного чертежа с использованием прикладных программ для черчения AutoCAD и т.д. допускается использование рабочих чертежей с нанесением на них фактических размеров конструкций. 4. Исполнительные чертежи составлять на следующие элементы автомобильной дороги: -законченные участки земляного полотна с указанием вертикальных отметок продольного профиля на каждом пикете и в местах, где осуществлена проектная привязка поперечных профилей земляного полотна, а также расстояния (сужения) между осью и бровкой, поперечных уклонов и заложения откосов (ведомость отметок); -законченную дорожную одежду с указанием вертикальной отметки вверха дорожной одежды по оси попикетно, ширины, толщины, поперечных уклонов и ровности (в том же объеме – попикетно, ведомость отметок). 5. Исполнительные чертежи составлять до осуществления приемочного контроля соответствующих конструкций элементов автомобильной дороги или ее участков. 6. Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке, является собственным доказательством лица осуществляющего строительство, подтверждающим соответствие отремонтированного объекта реконструкции и строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации. 7. В состав исполнительной документации также включать следующие материалы: - исполнительные геодезические схемы; - исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; - акты испытания и опробования технических устройств; - результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; - документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов (изделий); - фотоматериалы; - иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 8. Исполнительную документацию составлять в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил) и проектной документации в двух экземплярах: для Заказчика и лица, осуществляющего строительство. 9. Общий журнал работ является основным документом, отражающим последовательность осуществления ремонта объекта, в том числе сроки и условия выполнения всех работ, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре. 10. После завершения выполнения работ заполненные специальные журналы работ, общий журнал работ передаются Заказчику. 11. Специальные журналы и лабораторная документация ведется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 12. Передать по окончанию ремонтных работ на объекте Заказчику оформленную в установленном порядке исполнительную документацию по выполненным строительно-монтажным работам на бумажном и электронном носителе. 13. Исполнительная документация передаётся в трехдневный срок до сдачи объекта рабочей комиссии. 14. По запросу Заказчика представлять информацию о ходе работ на объекте реконструкции и строительства, в том числе на электронных носителях. 15. До начала работ по устройству верхних, нижних слоев оснований, покрытий Подрядная организация должна представить Заказчику составы на приготовление асфальтобетонных смесей, с указанием типа, вида, марки смеси, номера и даты подобранного состава. # 6. Сроки выполнения работ 1. Сроки выполнения работ Подрядчиком устанавливаются в соответствии с календарным графиком производства подрядных работ на отдельные этапы и в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств. Начало работ – с момента заключения контракта Окончание работ – по 01.11.2026 г. 2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком. 7. Гарантия качества 1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками. 2. Муниципальным контрактом предусматривается гарантийный срок. Результат выполненных работ в течение гарантийного срока должен соответствовать условиям муниципального Контракта. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 3. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт или с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме. 4. В соответствии с ГОСТ Подрядчик обязан по завершению работ оформить гарантийный паспорт на объект ремонта. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет: Гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна и слоев основания дорожной одежды при капитальном ремонте и ремонте, составляет не менее 6 лет. Гарантийный срок для обочин или ее частей, укрепленных материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия дорожной одежды. В иных случаях гарантийный срок для обочин или ее частей не регламентируется. Гарантийный срок для покрытия из цементобетона при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорожной одежды принимается не менее 8 лет. Гарантийный срок для нижнего слоя покрытия - не менее 5 лет. Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия - не менее 6 лет. Гарантийные сроки на дорожные знаки принимаются: - для знаков без применения световозвращающих материалов - не менее 2 лет; - для световозвращающих материалов I класса - не менее 5 лет; - для световозвращающих материалов II и III классов - не менее 10 лет; - для знаков с применением световозвращающего материала I класса - не менее 5 лет; - для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса - не менее 10 лет. Гарантийные сроки на дорожную разметку принимаются не менее чем функциональная долговечность разметки: 1. функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, - не менее года; 2. функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм, - не менее шести месяцев; 3. функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями), - не менее трех месяцев; 4. функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесение. Гарантийный срок на барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) принимается не менее 5 лет. Гарантийный срок на сигнальные столбики принимается не менее 2 лет. Гарантийные сроки на искусственные сооружения представлены в таблице 3. # Таблица 2 Искусственные сооружения:. Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады; не менее 8 лет. Водопропускные трубы; не менее 6 лет. Регуляционные сооружения (тип сооружения); не менее 6 лет. Гарантийные сроки действует со дня подписания итогового акта приема-сдачи работ по контракту. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ. 8. Требования к результатам работ, требования к безопасности товара работ, услуг, требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам товара, работ, услуг, к сроку предоставления гарантии качества работ: работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, контракта, сметы, согласно утвержденных и действующих строительных норм и правил, стандартов и технических условий на данный вид работ. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и др., и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, включающей ведомость объемов работ, требования к товарам и материалам, используемым при выполнении работ. Исполнитель (подрядная организация выигравшая торги) обязана разместить на строительной площадке информационный щит (паспорт объекта, билборды) о начале и конце производства работ, в соответствии с календарным графиком. Технический надзор за выполнением ремонтных работ осуществляет Заказчик, при этом все его требования к качеству работ должны выполняться неукоснительно. Обязательства по выполнению предписаний (требований) надзорных органов, в части содержания автомобильных дорог, возлагается на Исполнителя (организацию выигравшего торги). Материалы, оборудование и изделия, применяемые при производстве работ, должны соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, а также иметь технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в отношении товаров подлежащих сертификации в соответствии с положениями действующего законодательства РФ. Все эти документы Подрядчик обязан предоставить Заказчику до начала проведения работ. При проведении ремонтных работ обеспечить сохранность не демонтируемых сетей, элементов и конструкций. Уточняются применение эквивалентов материала не хуже по технологическим параметрам. Некоторые участки уточняются при производстве работ (применять если не расписан участок работ). Технический надзор за выполнением ремонтных работ осуществляет Заказчик, при этом все его требования к качеству работ должны выполняться неукоснительно. Работы производятся в соответствии действующими нормативно-технической документацией. Качество выполняемых работ должно быть не менее требуемых норм и значений, установленных законами Российской Федерации, нормативными актами, строительными и санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, а также государственными стандартами, относящимся к выполнению видов работ, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме (в актуализированной редакции). |  |

Приложение  №2

к Муниципальному контракту

№  _____от_______20__г.

Проектная документация

Проектная документация прикреплена отдельным файлом.

В случае указания в проектной документации в отношении отдельных материалов товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований места происхождения товара или наименование производителя учитывать данные позиции как предусматривающие возможность предоставления эквивалентных материалов.

В случае поставки материалов и (или) оборудования, эквивалентных предусмотренным проектной документацией использование которых потребует внесения изменений в проектную документацию, Подрядчик обязан оплатить затраты связанные с внесением таких изменений.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ___________ / __________/_ (подпись) | _____________ / _________________/. (подпись) |